# План разработки сканера российских вин

Подготовка решения кейса РСХБ Цифра для максимальной оценки

15 сентября 2026 года

Основную часть усилий направляем на точное определение позиции каталога по полевой фотографии. Одновременно доводим до готовности полезный сценарий после поиска, мобильную карточку и воспроизводимый запуск. Ключевое преимущество решения должно подтверждаться на почти одинаковых этикетках разных вин и годов.

## 1 Приоритеты по критериям

| Критерий | Баллы | Что предъявляем экспертам |
| --- | --- | --- |
| Достоверность | 50 | Прогон по всем фотографиям; точный slug; F1 по правилам кейса; отдельный разбор похожих этикеток. |
| Функция после поиска | 20 | Рабочий подбор под блюдо и вкус, объяснение рекомендации, сохранение результата и повторное использование. |
| Архитектура | 15 | Разделённые компоненты, единый поиск для API и UI, воспроизводимый импорт и запуск на чистой машине. |
| Дизайн | 10 | Мобильный модуль в стилистике существующего каталога; законченные состояния загрузки, результата и ошибок. |
| Скорость | 5 | Измерения полного запроса на компьютере команды, распределение задержки и отсутствие таймаутов. |

Вес критериев взят из раздела 7 ТЗ [1]. Формула перевода точности в конкурсные баллы не указана: 95% совпадений нельзя автоматически назвать 47,5 балла из 50. Цель плана - закрыть критерии доказуемо, без обещания заранее известного результата.

## Как скорректировать исходную стратегию

Работающий end-to-end нужен первым. После него главным потоком становится повышение точности; уровень «хоть как-то ищет» недостаточен для максимальной оценки.

Архитектуру оценивают за границы компонентов и воспроизводимость. Близость к рекомендованному стеку помогает внедрению, но не заменяет эти требования.

Дизайн сравнительно недорогой по времени, однако максимальные баллы потребуют соответствия порталу и проверки на телефоне.

Скорость оптимизируем после измерений. Пять баллов дают повод не жертвовать точностью ради миллисекунд, но таймауты и зависания могут испортить и поиск, и демо.

Рабочий график ниже предполагает три роли и пять рабочих дней. Это оценка для планирования; после получения данных, срока и характеристик оборудования её нужно уточнить.

# 2 Требования и вопросы организаторам

Сервис должен идентифицировать конкретную запись каталога. Совпадения винодельни, серии или внешнего оформления недостаточно, если правильный ответ отличается годом или категорией. Такая постановка соответствует instance retrieval - поиску конкретного объекта по изображению.

## Что обязательно по заданию

CV-компонент поиска; фотография из камеры или галереи; карточка из каталога в JSON; мобильный интерфейс в стилистике «Своё Вино».

Каталог примерно из 1500-2000 записей, по одной эталонной фотографии; публичные полевые фотографии и закрытая проверочная выборка.

Для Bash-скрипта - один лучший результат, плоский JSON с единственным полем slug. Скрипт измеряет время самостоятельно.

Сценарий отсутствующего вина: честный отказ либо предложение похожих вин или аналогов. Аналоги особенно приветствуются.

Ориентир совпадений 90-100%; SLA до трёх секунд. Проверка проходит локально на оборудовании команды; отдельный публичный деплой не требуется.

Открытый для экспертов репозиторий, README.md, ARCHITECTURE.md, демонстрация без монтажных склеек и питч до семи минут. В финале фиксируется версия решения. [1]

## Уточнить до настройки моделей

| Вопрос | Почему влияет на результат |
| --- | --- |
| Точный endpoint, HTTP-метод, имя поля файла, таймаут, размеры изображений? | Проверять совместимость по реальному скрипту; его отсутствие нельзя компенсировать догадкой об API. |
| Как определяются F1 для top-1 и top-5, averaging и общий confidence? | F1 требует правильных ответов; оценки похожести для одного запроса имеют другую семантику. |
| Есть ли неизвестные вина в закрытом тесте и какой ответ допустим? | Не вводить null, unknown или HTTP 404 в оценочный API без согласования. |
| Как размечаются визуально неразличимые годы и одинаковые изображения с разными slug? | Узнать, засчитывается ли группа эквивалентных карточек и есть ли информация для точного различения. |
| Какой файл каталога окончательный и как получить изображения? | В ТЗ встречаются JSON и CSV. Нужны реальные поля, URL или архив и версия данных. |
| Можно ли обучаться на публичных фото и использовать внешние данные? | Определить разрешённый train/dev и защитить итоговую оценку от утечки. |

Дополнительно уточнить срок, доступ к GPU и условия онлайн-прогона. В требованиях промежуточного этапа UI одновременно перечислен и назван необязательным: для максимальной оценки планируем готовый интерфейс независимо от этой неоднозначности.

# 3 Каталог и честная проверка

## Аудит данных

Импортёр должен сохранить исходный slug без пересоздания и привести данные к внутренней модели: название, производитель, серия, год, цвет, категория, сорта, регион, описание, изображение, рейтинги с указанием их типа, гастросочетания и температура подачи при наличии. Неизвестные значения остаются пустыми.

Проверить уникальность slug, число записей, доступность изображений, размеры, повреждённые файлы и пустые поля. Сохранить отчёт импорта.

Посчитать хеши исходных файлов и найти полностью одинаковые эталоны. Отдельно сгруппировать похожие изображения и проверить различия в метаданных.

Подготовить перечень сложных семейств: одна винодельня и линейка, разные годы, сорта, категории или варианты Reserve. Семейства использовать для анализа ошибок и кандидатов.

Зафиксировать версию каталога и соответствие image_id - slug. Любые исправления данных должны оставаться видимыми в журнале, чтобы их можно было воспроизвести.

## Разделение эталонов и полевых фотографий

Эталонная галерея содержит весь выданный каталог. Из неё не удаляют вина, попавшие в проверку: поиск должен иметь возможность вернуть их slug. Делить нужно полевые запросы для экспериментов, а не случайно лишать тест его эталонов.

При достаточном количестве публичных данных выделяем набор настройки и отложенную проверку, например 70/30. Точная пропорция зависит от числа фото и групп. Все снимки одной съёмочной серии и производные одного исходника держим вместе; при достаточном числе семейств полезна дополнительная проверка на неиспользованных семействах.

Полевые фотографии из отложенной проверки и их преобразования не включаем в поисковый индекс и обучение. Если организаторы разрешат обучение на публичных данных, для него используем только выделенную часть. Синтетические варианты эталонов помогают обучению, но не заменяют оценку на реальных снимках.

## Наборы для диагностики

| Срез | Что проверяем |
| --- | --- |
| Обычные фото | Чёткая этикетка, один объект, нормальный свет. |
| Сложная съёмка | Наклон, блики, темнота, размытие, маленькая этикетка, фон полки. |
| Почти одинаковые вина | Правильный год, сорт, категория, линейка; точный slug внутри семейства. |
| Вне каталога | Способность воздержаться от неверной идентификации и показать честные альтернативы. |

Если публичная выборка мала, используем групповую кросс-проверку и явно показываем размеры срезов. Закрытую выборку организаторов не используем для подбора параметров. Собственные фото вне каталога также разделяем на настройку и проверку.

# 4 Визуальный поиск и нормализация

## Первый рабочий поиск

За основу берём SigLIP 2 как указано в ТЗ. Практический стартовый кандидат - google/siglip2-base-patch16-384. Модель позволяет извлекать признаки изображения; пригодность выбранного размера для этикеток и данного оборудования устанавливаем экспериментом. [2]

Один раз обработать эталоны штатным процессором модели, получить image embeddings и нормализовать длину векторов. Связать каждый вектор со slug.

На запросе декодировать фото, учесть EXIF-ориентацию, привести к RGB и извлечь признаки тем же процессором и той же версией модели.

Ранжировать галерею по косинусному сходству. Сохранить top-5 и более широкий список кандидатов для дополнительной проверки.

После фиксации разделения запросов прогнать набор настройки и получить список ошибок. Первый работающий сервис должен появиться в начале проекта, до сложного обучения.

## Следующий эксперимент

Проверяем исходное фото и аккуратно нормализованные варианты. Организаторы отдельно отмечают пользу нормализации. Каждое изменение оставляем только после сравнения на одинаковой проверке.

| Преобразование | Ограничение |
| --- | --- |
| Выделение бутылки или этикетки | Не обрезать мелкий год и дополнительные обозначения. Если автоматический кроп ненадёжен, сохранить исходное фото и запас вокруг области. |
| Исправление наклона и перспективы | Применять при надёжно найденной геометрии. Одна гомография не устраняет всю деформацию цилиндрической бутылки. |
| Мягкая коррекция света и контраста | Сохранять цвет и мелкие надписи; сильная обработка может ухудшать различение этикеток. |
| Несколько представлений | Сравнить полный кадр и кроп. Дополнительные варианты увеличивают время - учитывать прирост качества и задержки. |
| Умеренные аугментации эталонов | Поворот, освещение, перспектива. Не зеркалить надписи, не генерировать новые годы и детали. |

## Размер списка кандидатов

Начинаем с 20-50 уникальных slug и измеряем Recall@K. Если правильный slug не попал в этот список, последующее уточнение его не восстановит. Для нескольких изображений одного вина агрегируем оценки и удаляем повторы до формирования top-5.

На 1500-2000 позициях сначала используем точный поиск по векторам. pgvector поддерживает его без приближённого индекса; HNSW и IVFFlat меняют компромисс между полнотой поиска и скоростью. Потерю правильных соседей из-за ANN здесь нужно оправдывать измерениями. [3]

# 5 Различение похожих этикеток

Главный вопрос после baseline: ошибается ли модель в выборе семейства вина или путает записи внутри правильного семейства? Для этих ошибок нужны разные улучшения.

## Проверка текста у кандидатов

Заранее извлекаем текст с эталонов и нормализуем метаданные: регистр, пробелы, варианты написания производителя и сорта. Год и категорию сохраняем как отдельные признаки. Для OCR можно проверить PaddleOCR или другой движок с подходящей поддержкой кириллицы и латиницы; нужные языки и качество проверяем на своих этикетках. [6]

На полевом фото OCR запускаем, если top-1 и top-2 близки, кандидаты относятся к одному сложному семейству, либо изображение не даёт достаточного основания для уверенного ответа. Сначала сравниваем качество с режимом OCR для всех запросов: адаптивное включение не должно пропускать уверенные ошибки CV.

Сопоставлять распознанные производителя, серию, сорт, год и категорию только с реальными кандидатами каталога.

Учитывать уверенность распознавания текста. Слабый результат OCR не должен безусловно исключать правильную карточку.

Различать год урожая, год основания винодельни и другие числа. Явное надёжное несовпадение года штрафует кандидата сильнее, чем обычное отсутствие текста.

При близких результатах расширять поиск на остальные записи соответствующего семейства; при необходимости дополнять список кандидатами из текстового поиска.

## Как менять порядок кандидатов

Начальный reranker объединяет визуальное сходство, совпадение ключевых надписей и штраф за надёжные противоречия. Шкалы признаков приводим к сопоставимому виду, веса выбираем на наборе настройки. Ручные коэффициенты допустимы как исходная гипотеза, но не как доказательство качества.

Если ошибки связаны с небольшим логотипом, геометрией или рисунком, отдельно проверяем локальные признаки и геометрическое сопоставление top-кандидатов. Второй энкодер или дообучение добавляем, только когда журнал ошибок объясняет ожидаемую пользу.

## Когда имеет смысл дообучение

Условие: baseline, нормализация и уточнение кандидатов уже измерены; оставшиеся ошибки действительно относятся к представлению изображения; есть разрешённые данные и время на независимую проверку. Для hard negatives берём похожие вина из разных slug. Пары, визуально неразличимые по доступному фото, не превращаем в противоречивый обучающий сигнал.

Если у двух записей одинаковая видимая этикетка, а год скрыт на контрэтикетке, по одному фронтальному снимку его достоверно определить нельзя. Такие примеры документируем и обсуждаем правила оценки. В продукте просим дополнительный снимок; в контрольном API соблюдаем согласованный контракт одного ответа.

# 6 Метрики и уверенность

F1 характеризует сопоставление предсказаний с правильными ответами на размеченной выборке. Число похожести одной картинки не является F1. В многоклассовом случае способ усреднения меняет смысл метрики; официальная документация различает micro, macro и weighted. [4]

## Минимальный отчёт

| Показатель | Что означает | Рабочая цель |
| --- | --- | --- |
| Accuracy@1 | Доля запросов с точным правильным slug на первом месте. | Ориентир команды 95% и выше; минимум из ТЗ 90%. Это цель, не результат. |
| F1 top-1 | F1 по согласованному усреднению и правилам обработки отказов. | Считать точно по формуле организаторов. |
| Recall@5 | Доля запросов, у которых правильный slug есть среди пяти уникальных результатов. | Стремиться к 98-100%, сообщать размер выборки. |
| Recall@K | Попадание правильной карточки в список до уточнения. | Достаточно высокий, чтобы reranker мог исправлять ошибки. |
| Accuracy на похожих винах | Точность внутри групп почти одинаковых этикеток. | Рост относительно baseline; отдельное число ошибок. |
| Автоответы и отказы | Доля автоматических карточек, их точность, ложные совпадения для неизвестных вин. | Показывать вместе; не скрывать ошибки ростом отказов. |
| Задержка | Весь запрос: p50, p95, максимум, таймауты; отдельно холодный запуск. | До 3 секунд по ТЗ; p95 до 3 секунд как внутренняя цель. |

Если каждому запросу назначен ровно один класс и учтены все классы, micro-F1 равен accuracy. Macro-F1 может отличаться. При единственном правильном slug Recall@5 совпадает с top-5 accuracy, но отличается от F1 по множеству из пяти ответов. Формулировку «F1 top-5» нужно согласовать.

Например, при единственной правильной карточке и пяти выданных, среди которых она есть, precision по этому множеству составляет 1/5, recall равен 1, а F1 - 1/3. Поэтому выдавать Recall@5 под названием F1 нельзя.

## Что возвращать как диагностику запроса

Храним оценки пяти кандидатов, разницу между первым и вторым, признаки совпадения OCR и длительности этапов. Эти оценки называем score и margin. Вероятность правильного ответа можно добавить после калибровки на независимых размеченных примерах; иначе не оформляем сходство как «97% уверенности».

Большой отрыв сам по себе не гарантирует правильный ответ, особенно для вина вне каталога. Пороги проверяем одновременно по абсолютной оценке, отрыву, текстовым противоречиям и фактическим ошибкам. Отдельно считаем полную точность принудительного top-1 и точность автоматических ответов продукта.

# 7 Архитектура и воспроизводимость

Рекомендуемая реализация: Nuxt с серверным API, Python-сервис CV, PostgreSQL с pgvector и адаптер каталога Strapi. Это предложение по реализации, а не утверждение, что за такой набор библиотек автоматически дадут 15 баллов.

| Компонент | Ответственность |
| --- | --- |
| Nuxt и серверный API | Мобильные экраны, загрузка, чтение карточки, сценарий после поиска, внешний контракт. |
| Python и FastAPI | Обработка изображения, энкодер, OCR, уточнение кандидатов, единый SearchService. |
| PostgreSQL и pgvector | Каталог, векторы, версии данных; история и сохранённые подборки при серверном хранении. |
| Адаптер каталога | Приведение выданного CSV/JSON к внутренним полям; предусмотренный путь интеграции со Strapi. |
| Инструменты оценки | Официальный Bash-скрипт без изменения его логики; локальный отчёт по всем запросам. |

Полноценный Strapi разворачиваем, если это требуется для демонстрации интеграции или формата данных. Для первой версии достаточно воспроизводимого импортёра и явного адаптера. Дополнительный Rails-сервис увеличит число компонентов; его имеет смысл выбирать только при подтверждённой экономии времени команды.

## Предлагаемая структура репозитория

| Путь | Содержимое |
| --- | --- |
| apps/web/ | Nuxt, страницы, компоненты, серверные маршруты. |
| services/retrieval/ | normalization, encoders, candidate_search, reranking, confidence, API. |
| packages/contracts/ | Схемы входов и ответов; преобразование богатого результата в один slug. |
| scripts/ | Импорт, построение индекса, прогон оценки, отчёт. |
| configs/ и reports/ | Параметры экспериментов; метрики и журнал ошибок. |
| README.md и ARCHITECTURE.md | Запуск, ограничения; компоненты, данные и движение запроса. |

## Что подтверждает качество архитектуры

Импорт, построение эталонных векторов и онлайн-поиск выполняются отдельно. На запросе не пересчитывается весь каталог.

UI и оценочный маршрут вызывают один SearchService с одинаковой версией модели, индексом и параметрами ранжирования.

Зафиксированы зависимости, ревизия модели, хеш каталога, конфигурация преобразований и версия индекса. Версия энкодера у запроса и эталонов совпадает.

Docker Compose, .env.example, подготовка весов и данных, health/readiness-проверки. Сервис готов к запросам после загрузки модели и индекса.

Есть проверенный основной режим и документированный CPU-режим с честными ограничениями. Секреты внешних API не попадают в репозиторий.

# 8 Контракты и обработка ошибок

## Оценочный маршрут

Название маршрута и имя поля файла берём из скрипта организаторов. Пока его нет, можно спроектировать POST /predict с multipart-изображением, но считать такой интерфейс предварительным.

{"slug":"wine-slug"}

Ответ для корректного запроса должен точно соответствовать контракту: один лучший slug, без обёртки data, массива и дополнительных диагностических полей. Проверяем настоящий запрос Bash-скрипта и последовательный прогон полного набора.

Правило для отсутствующего вина согласовываем отдельно. Пока оно не определено, не подменяем обязательный лучший результат произвольным sentinel. Сервис всегда рассчитывает один и тот же рейтинг кандидатов; продуктовый маршрут дополнительно применяет политику уверенности и отказов.

## Продуктовый маршрут

| Поле или группа | Смысл |
| --- | --- |
| status | matched, uncertain или not_found - состояния продукта по проверенным правилам. |
| wine | Настоящая карточка каталога при подтверждённом совпадении; иначе null. |
| candidates | До пяти уникальных slug с оценками для диагностики. Уверенный сценарий UI не показывает список выбора. |
| confidence | Тип оценки, top1_score, margin; calibrated_probability только при наличии проверенной калибровки. |
| timing | Полное время и этапы: декодирование, CV, поиск, OCR, уточнение, формирование ответа. |
| alternatives | Отдельные рекомендации при неизвестном вине; не выдаются за точную идентификацию. |
| version | Модель, каталог и конфигурация, которые сформировали результат. |

## Значимые проверки

Корректное фото возвращает допустимый slug каталога и HTTP 200; богатый и плоский маршруты согласуются по первому кандидату.

Повреждённый файл, недопустимый формат или превышение размера дают понятную ошибку. Предел размера и HTTP-коды документируем.

Readiness не объявляет сервис готовым до загрузки ресурсов. Ошибку инфраструктуры не маскируем как «вино не найдено».

Таймаут OCR не должен бесконечно блокировать поиск. Политика возврата к CV-результату и влияния на уверенность зафиксирована.

Сбой необязательного LLM не мешает открыть карточку. Рабочая функция после поиска сохраняет базовый сценарий без внешней генерации.

Эти проверки защищают контракт и весь пользовательский путь. Большое число тестов простых вспомогательных функций не заменяет контрольный запуск в той же конфигурации, которую увидят эксперты.

# 9 Дополнительная функция после поиска

Предлагаем функцию «Подойдёт ли к моему ужину». После распознавания пользователь проверяет сочетание с конкретным блюдом, учитывает вкус, сохраняет подборку и возвращается к ней. Поисковый результат становится началом полезного действия.

На действующем портале уже есть гастросочетания, температура подачи и похожие вина [5]. Простое повторение этих блоков даёт слабое отличие. Новая функция должна учитывать контекст пользователя и сохранять результат.

## Основной сценарий

В карточке найденного вина - действие «Подобрать к ужину». Первым шагом выбирается блюдо из понятных категорий или короткого ввода.

Второй шаг - одно важное предпочтение, например более мягкий или насыщенный вкус. Пользователя не заставляют проходить длинную анкету.

Результат объясняет, подходит ли найденное вино, на какие данные опирается вывод и какие сведения отсутствуют. При необходимости предлагает 2-3 карточки из каталога, включая другие винодельни.

Пользователь сохраняет подборку с блюдом. После перезагрузки она доступна в «Моих сочетаниях»; можно отметить понравившийся результат и использовать его при следующем подборе.

## Как реализовать

Первую версию строим на структурированных данных каталога и проверяемых правилах. Фильтруем кандидатов по имеющимся признакам и гастросочетаниям, затем ранжируем по выбранным предпочтениям. Сходство вкуса определяем по доступным атрибутам, а визуальное сходство этикетки используем только для распознавания.

Сохраняем подборку локально для демо без регистрации либо на сервере по идентификатору сессии. В документе архитектуры указываем границу: локальное сохранение работает в том же браузере; интеграция с аккаунтом портала относится к пилоту.

LLM необязателен. При подключении передаём ему только найденное вино, отобранные реальные альтернативы и доступные характеристики. Slug выбирает код; текстовое объяснение проходит проверку ссылок и полей. Не генерируем отсутствующие цены, рейтинги, сорта и доступность.

## Как показать полезность

Приёмка функции: на нескольких разных сочетаниях меняются обоснование и рекомендации; все ссылки ведут в каталог; сохранение переживает перезагрузку; функция отвечает и при отключённом LLM. Если данных для вывода нет, это видно пользователю.

Добавляем события scan_matched, pairing_started, pairing_completed, pairing_saved и saved_pairing_opened. На защите можно показать завершение сценария и сохранение. Реальное повышение D7 retention потребует наблюдения после запуска; без такого эксперимента не заявляем проценты роста.

# 10 Мобильный интерфейс и скорость

## Дизайн для десяти баллов

Исходная точка - существующие каталог и карточка «Своё Вино» [5]. Снимаем текущие цвета, шрифты, интервалы, кнопки, иконки и структуру мобильной страницы. Используем реальные значения, а не выдуманную палитру. На сайте уже видны действия сканирования и загрузки; работоспособность имеющегося сканера нужно проверять отдельно.

| Состояние | Что проверяем |
| --- | --- |
| Старт | Камера и галерея, подсказка о положении этикетки, один понятный основной шаг. |
| Обработка | Видимая загрузка, отсутствие повторных отправок, возможность вернуться или повторить. |
| Успех | Одна карточка с производителем, названием, годом при наличии, регионом, сортом и описанием. |
| Неуверенный результат | Конкретная просьба переснять год, убрать блик или приблизить этикетку; нет ложной уверенности. |
| Нет в каталоге | Честное сообщение и отдельно обозначенные аналоги. При нехватке данных можно уточнить свойства. |
| Ошибка | Повтор запроса или выбор другого файла; пользователь понимает следующее действие. |
| Сценарий после поиска | Короткие вопросы, объяснение, сохранение и повторное открытие результата. |

Проверяем ширины 360-430 px и реальный телефон: читаемость, длинные названия, отсутствие горизонтального скролла, касания, загрузку из камеры и галереи. Рейтинг Роскачества показываем отдельно от народного, только при наличии соответствующих данных.

Для локального демо загрузка через файловый input с capture проще, чем отдельный поток камеры. Если используем getUserMedia, заранее решаем вопрос безопасного контекста: мобильный браузер не обязан давать камеру странице по обычному HTTP с LAN-адреса.

## Скорость без потери качества

Один раз загрузить модель и OCR, заранее вычислить эталонные признаки и тексты, подготовить веса и данные до демонстрации.

Измерить каждую стадию. При маленьком каталоге задержка может приходиться на обработку модели или OCR, а не на векторный поиск.

Сравнить размер входа и модель на фактическом оборудовании. Сжатие, меньшая точность вычислений и дополнительные кропы принимать только после проверки качества.

LLM-функцию запускать отдельным запросом после показа карточки. Она не входит в обязательный путь идентификации.

Измерять весь HTTP-запрос без готового кеша ответов на тестовые фотографии; отдельно раскрыть прогрев и холодный запуск.

SLA организаторов - до трёх секунд [1]. Наши p50/p95, максимум и доля OCR нужны для управления риском; точную процедуру измерения конкурса определяет их скрипт.

# 11 План на пять рабочих дней

Допущение: три участника с ролями CV/ML, backend/интеграция и frontend/продукт, по 6-8 продуктивных часов в день. Общая ёмкость - примерно 90-120 человеко-часов. Срок может увеличиться, если данные требуют исправлений или у команды нет опыта работы с CV.

| День | Основной поток | Параллельная работа | Результат дня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получить скрипт и данные; аудит slug; зафиксировать split; baseline SigLIP 2. | Контракт API, каркас Nuxt, импорт, Docker, разбор стилистики сайта. | Фото даёт реальный slug через HTTP. Есть первая таблица ошибок на наборе настройки. |
| 2 | Нормализация и кропы; измерение Recall@K; разбор сложных семейств. | Карточка с реальными полями, камера/галерея, сценарий сохранения, первый чистый запуск. | Работает путь от фото до карточки; измерен вклад нормализации. |
| 3 | OCR, проверка года и категории, reranking; сравнение на отложенных фото. | Функция подбора по блюду и вкусу, хранение подборок, диагностический API. | Исправляются ошибки между близкими slug; фича работает на данных каталога. |
| 4 | Проверка неизвестных вин, пороги, замер задержки; выбор устойчивой конфигурации. | Ошибочные состояния UI, телефон, README, ARCHITECTURE, события продукта. | Полный продукт и измерения; кандидат на финальную версию. Решение об отказе от лишних улучшений. |
| 5 | Финальный прогон после фиксации параметров; чистый запуск; регрессионная проверка. | Репетиция семиминутного питча, непрерывное видео, подготовка материалов. | Зафиксированы код, модель, индекс, отчёт и демо. Эксперт может повторить запуск. |

## Распределение ответственности

CV/ML: энкодер, нормализация, OCR, reranking, уверенность и анализ качества. Отвечает за воспроизводимость экспериментов.

Backend/интеграция: данные, официальный контракт, импорт и индекс, Docker, измерения, помощь с разбором ошибок и общая сборка.

Frontend/продукт: стилистика, мобильные экраны, сценарий после поиска, сохранение и демонстрация пользовательской ценности.

При двух участниках роли объединяются, а дополнительное обучение и расширенный функционал становятся резервом. Если у одного участника сильнее backend-навыки, ему разумно взять импорт, API, Docker и оценку, освобождая CV-специалиста для сложных этикеток.

## Порядок управления работой

В начале каждого дня команда смотрит число исправленных и новых ошибок, незакрытые требования и время до сдачи. После интеграции значимых изменений выполняется один общий прогон. Последние 15-20% срока сохраняем на сборку, проверку и защиту; новые модели в этот период не вводим без конкретной критической причины.

# 12 Задачи и контрольные точки

P0 - обязательное для работоспособности и сдачи; P1 - ключевые улучшения для высокой оценки; P2 - резерв после подтверждённого качества. Приоритет определяет порядок, а не освобождает от требований финальной сдачи.

| ID | Приор. | Задача и критерий готовности | Владелец |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | P0 | Получить протокол оценки и закрепить трактовку F1, неизвестных вин и неразличимых slug. | Интеграция |
| 02 | P0 | Импортировать весь каталог; отчёт отражает пропуски, дубли, версию и число векторов. | Интеграция |
| 03 | P0 | Разделить запросы для настройки и проверки; зафиксировать группы и конфигурацию оценки. | CV |
| 04 | P0 | Отправить фото официальным способом; вернуть плоский slug; получить baseline-отчёт. | CV + API |
| 05 | P1 | Сравнить исходник и нормализацию; сохранить изменение качества и список новых ошибок. | CV |
| 06 | P1 | Улучшить различение годов и категорий; отдельно показать качество сложных семейств. | CV |
| 07 | P0 | Открыть реальную карточку с телефона после фото; корректно показать поля и тип рейтинга. | Frontend |
| 08 | P0 | Обработать отсутствие вина и неопределённость, сохранив официальный контракт. | CV + API |
| 09 | P1 | Завершить подбор к ужину; реальные альтернативы; сохранение работает после перезагрузки. | Продукт |
| 10 | P0 | Повторить импорт, индекс и запуск по README; версии совпадают с отчётом. | Интеграция |
| 11 | P1 | Проверить мобильные состояния и полный HTTP SLA на демонстрационном оборудовании. | Вся команда |
| 12 | P0 | Зафиксировать релиз, метрики, ограничения, видео и семиминутный питч. | Вся команда |
| 13 | P2 | Проверить второй энкодер, локальное сопоставление или дообучение, если есть доказуемая потребность. | CV |

## Точки принятия решения

После baseline: если Recall@K низок, улучшать область изображения и признаки. Если правильный slug есть в списке, но top-1 ошибочен, улучшать уточнение кандидатов.

После OCR: сравнить режимы «всегда» и «по условию». Если адаптивный запуск пропускает ошибки, изменить условие либо принять дополнительную задержку.

Перед фиксацией: точность ниже 90% означает незакрытый фундаментальный ориентир ТЗ. Приостановить резервные фичи и разбирать крупнейший класс ошибок.

При достижении высокой точности: продолжать работу с независимой проверкой, неизвестными винами и воспроизводимостью. Новое усложнение должно исправлять конкретный остаточный риск.

# 13 Эксперименты и риски

## Сравнивать изменения по одному

| ID | Что меняем | Как принять решение |
| --- | --- | --- |
| E0 | SigLIP 2 и точный поиск без специальных улучшений. | Зафиксировать исходные метрики, latency и ошибки. |
| E1 | Добавить нормализацию и кроп. | Оставить варианты с воспроизводимым улучшением; проверить обрезанные годы. |
| E2 | Добавить OCR и проверку метаданных. | Измерить выигрыш на похожих винах и новые ошибки от OCR. |
| E3 | Добавить reranking и правила неопределённости. | Проверить общий top-1, точность автоответов, их долю и неизвестные вина. |
| E4 | При необходимости второй энкодер или дообучение. | Сравнить с лучшей простой версией на отложенных фото; учесть дополнительную задержку. |

Для каждого прогона сохраняем конфигурацию, commit, ревизию весов, каталог, split и оборудование. В таблице по запросам: true_slug, predicted_slug, top5, оценки, отрыв, длительности, группа похожих вин и причина ошибки. Итоговые числа без такого журнала трудно защитить.

Публичный итоговый прогон запускаем после фиксации параметров и помечаем, какие фото ранее участвовали в настройке. Результат на публичном наборе не выдаём за результат на закрытом. При маленькой выборке рядом с процентом показываем число ошибок и размер набора.

## Главные риски и действия

Не хватает эталонов или данные повреждены: исправить импорт и сообщить организаторам конкретный перечень. Более сложная модель не компенсирует отсутствие правильной карточки.

Глобальные признаки путают одно семейство: сначала год, категория, сорт и локальные детали. Проверить, доступны ли они на фотографии вообще.

OCR ошибается на блике: учитывать качество текста, сохранить исходный кадр, не вводить жёсткий фильтр по ненадёжному распознаванию.

Высокий публичный результат не переносится: проверить утечку, сходные съёмочные серии и переобучение весов ранжирования; оставить независимую проверку.

Не укладываемся по времени: уменьшать число дополнительных кропов и вызовов OCR после замеров. Подбор блюда выполняется отдельно от поиска.

Демо зависит от интернета: заранее подготовить веса и данные; базовую фичу оставить работоспособной без LLM. Если внешний CV API обязателен для выбранного решения, честно раскрыть зависимость.

## Что убрать при сроке 48 часов

Сохранить полный baseline, один проверенный вариант нормализации, OCR для похожих этикеток, точный контракт, мобильную карточку, простую функцию подбора с сохранением и запуск по инструкции. Убрать обучение с нуля, ансамбли без подтверждённого эффекта, новую систему аккаунтов, сложную админку, нативное приложение и отдельный облачный деплой. Это сокращённый объём, а не обещание той же оценки.

# 14 Защита и комплект сдачи

## Сценарий презентации до семи минут

| Время | Что показываем |
| --- | --- |
| 0:00-0:30 | Проблема и критерий успеха: точная карточка российского вина с телефона, включая похожие этикетки. |
| 0:30-1:15 | Архитектура: подготовка эталонов, нормализация запроса, CV, проверка кандидатов, JSON и фича. |
| 1:15-3:15 | Живой прогон без склеек: обычный снимок, сложная этикетка или другой год, сценарий неизвестного вина. Видно фактическое время. |
| 3:15-4:30 | Метрики и размер выборки, официальный F1, top-5 по согласованному определению, сложные семейства, сравнение E0 и итоговой версии. |
| 4:30-6:00 | Найденная карточка, два коротких ответа, подбор к блюду, обоснование, сохранение и повторное открытие. |
| 6:00-6:40 | Воспроизводимый запуск, версии, готовность к интеграции и существенные ограничения. |
| 6:40-7:00 | Результат и следующий шаг пилота: проверка на реальном потоке фотографий и измерение возвратов. |

Отдельный закрытый прогон проводится по правилам кейсодержателя во время онлайн-звонка. Не рассчитываем уместить полный приватный тест в семиминутный питч и заранее согласовываем доступ скрипта к локальному сервису.

## Промежуточная сдача

Репозиторий доступен экспертам; есть end-to-end поиск и мобильная карточка. UI включаем, хотя в формулировках промежуточного этапа есть неоднозначность.

Прогон публичных данных с точными slug, метриками по согласованной формуле и временем каждого запроса. Обозначены оборудование и режим прогрева.

Видео до семи минут без монтажных склеек либо живой показ; команда готова к контрольному запуску приватного набора. [1]

## Финальная сдача

Релизный commit или tag; код совпадает с показанной конфигурацией и отчётом. Зафиксированы модель, каталог, индекс и зависимости.

README: требования, получение разрешённых данных и весов, переменные окружения, импорт, индекс, запуск, тестовый запрос, оценка, ограничения.

ARCHITECTURE: границы слоёв, поток запроса, версия данных, уверенность и отказы, интеграция каталога, сценарий после поиска.

Рабочая дополнительная функция, результаты проверки сохранения, реальных ссылок и поведения без LLM. Отдельно записаны ограничения пилота.

Проверку чистого запуска проводит участник, который не настраивал окружение. Если он вынужден исправлять команды или искать недостающий файл вручную, инструкция ещё не воспроизводима.

# 15 Приёмка и источники

## Решение готово к защите когда

| Критерий | Последняя проверка |
| --- | --- |
| Поиск | Официальный скрипт проходит все запросы; результаты совпадают с выбранной версией конфигурации; нет потерянных slug. |
| Достоверность | Опубликованы измерения и размеры наборов, отдельные результаты похожих вин и журнал ошибок. Цели не выданы за достигнутые числа. |
| Метрики | Различены F1, top-k попадание, похожесть и вероятность. Трактовка конкурсных метрик согласована либо явно отмечена как открытый вопрос. |
| Неизвестные вина | Продукт не выдаёт аналог за точное совпадение; политика оценочного endpoint согласована. |
| Фича | Подбор зависит от ответов, использует каталог, сохраняется и открывается повторно. Рост retention описан как проверяемая гипотеза. |
| Дизайн | Проверены телефон, камера/галерея, длинные названия и ошибочные состояния; стилистика согласуется с порталом. |
| Архитектура | Другой участник повторяет запуск; документация соответствует реальным папкам, командам и зависимостям. |
| Демо | Показ укладывается в семь минут, идёт без склеек, включает сложный пример и реальные задержки. |

## Источники

[1] РСХБ Цифра. Сканер российских вин с описанием на платформе «Своё вино». Техническое задание, 2026. Приложенный файл «10. РСХБ.Цифра.pdf», печатные страницы 1-5. Требования, веса критериев и состав сдачи взяты из этого документа.

[2] Google - модель SigLIP 2 и извлечение признаков изображения

[3] pgvector - точный и приближённый поиск ближайших соседей

[4] scikit-learn - определение F1 и способы усреднения

[5] Своё Вино - действующий каталог

Своё Вино - пример карточки с гастросочетаниями и похожими винами

[6] PaddleOCR - документация модуля распознавания текста

Веб-источники проверены 15 сентября 2026 года. Выбор пайплайна, дополнительные целевые метрики, расписание, роли и приёмочные проверки являются рекомендациями этого плана; они уточняются по первому прогону данных и ответам организаторов.